Wesley van Rijn

Mborijnland | van doornenplantsoen 11

Plan van Aanpak

Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc9495991)

[Probleemstelling 2](#_Toc9495992)

[Doelstellingen 2](#_Toc9495993)

[Betrokkenen 2](#_Toc9495994)

[Benodigdheden 2](#_Toc9495995)

[Takenlijst 2](#_Toc9495996)

[Planning 3](#_Toc9495997)

[Risico’s 3](#_Toc9495998)

[Projectgrenzen 3](#_Toc9495999)

# Inleiding

We maken een webapplicatie voor het bedrijf ‘GroceryBud’. Het bedrijf verzorgt een vergelijkings-systeem van boodschappen ook kan er een boodschappenlijstje gemaakt worden.

# Probleemstelling

Het bedrijf grocerybud wilt een idee omzetten naar realiteit. Maar ze hebben nog geen applicatie daarvoor hebben ze ons ingehuurd om deze applicatie te realiseren.

# Doelstellingen

De doelstelling is, dat mensen met een klein budget zoveel mogelijk kunnen besparen op de boodschappen. Ook dat het overzichtelijker wordt als je in de supermarkt staat en niet meer weet wat je ook al weer moest halen. Dit moet makkelijker worden met een boodschappenlijstje.

# Betrokkenen

Om het project te realiseren hebben we 5 programmeurs.

* Mike de Boer (Project Owner en Programmeur) 1041917@mborijnland.nl
* Joey Oosenbrug (Programmeur) 1040037@mborijnland.nl
* Jaimé Teske (Programmeur)1040067@mborijnland.nl
* Tim Ohlsen (Programmeur en Scrum Master) 1040413@mborijnland.nl
* Wesley van Rijn (Programmeur) 1044077@mborijnland.nl

# Benodigdheden

* 5 laptops
* 5 tafels
* 5 stekkers
* 5 opladers voor laptop
* 5 stoelen
* 1 goedwerkende internet verbinding

# Takenlijst

De takenlijst is een overzicht met alle werkzaamheden die verricht moeten worden om het volledige project (tot en met de oplevering van de applicatie) uit te voeren. Zorg ervoor dat je ook zaken als gesprekken en mailen opneemt.

* Plan van aanpak
* Realisatie
* Login systeem
* Presentatie

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Plan van aan Aanpak schrijven | 20-05-2019 | 9:00 | 20-5-2019 | 12:00 | 3:00 | Wesley van Rijn |
| Realisatie | 20-05-2019 | 9:00 | 22-5-2019 | 16:00 | 24:00 | 5 programmeurs |
| Presentatie | 23-5-2019 | 9:00 | 23-5-2019 | 16:00 | 8:00 | 5 programmeurs |
| Oplevering | 23-5-2019 | 16:00 | 23-5-2019 | 16:05 | 0:05 | 5 programmeurs |

# Risico’s

Concentratie is altijd een groot probleem, maar daar hebben we iets op bedacht. We geven het aan als de concentratie niet goed gaat dan hebben we afgesproken dat je dan een rondje loopt en daarna weer aan het werk gaat.

# Projectgrenzen

We maken geen mobiele applicatie en je kan niet de bon uitlezen met uw mobiele telefoon.